

**Minuta de reunión**

**Lugar y fecha:**

**Guadalajara, Jalisco abril 15, 2016**

**Objetivo/s:**

Revisar los resultados del reporte de monitoreo.

**Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre y apellido | Cargo |
| Jovanny Israel Zepeda Roque | Líder de proyecto |
| Vianey Castillo | Calidad |
| Anayeli Zamora | Director |

**Temas tratados**

1. Se revisó el estado de los dos proyectos actuales, a partir de ello se revisó el estado de las desviaciones presentadas por los costos y esfuerzos de ambos proyectos.
2. Se revisaron las acciones correctivas tomadas ante las desviaciones presentadas.
3. Se revisaron los procesos actuales de cada proyecto y se determinó que en cuestión de apego la empresa se está adaptando.

**Compromisos asumidos**

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción | Responsable |
|  |  |
| Aplicar las acciones correctivas en los nuevos proyectos | Jovanny Zepeda |

**Temas pendientes**

1. No aplica

**Próxima Reunión:**

30 de abril 2016