

**Minuta de reunión**

**Lugar y fecha:**

**Guadalajara, Jalisco Abril 13, 2016**

**Objetivo/s:**

Revisión de los resultados de los diseños de la base de datos y pantallas, conforme a lo establecido, del mes de Marzo.

**Participantes**

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre y apellido | Cargo |
| Ignacio Martínez | Desarrollador |
| Mayra Tejeda | Diseñador-Tester |

**Temas tratados**

1. Tema Revisión de Diseño de pantallas.

Se concentró en un documento las pantallas que se necesitarán para los diferentes requerimientos del sistema, tomando en cuenta que se concentrará gastos y entradas de dinero a las diferentes cuentas que manejará el usuario.

En este primer concentrado, las pantallas que se consideraron son Cuentas, Movimientos, Rubros y Subrubros, además de contener la opción de mostrar gráficas de cualquiera de los apartados.

2. Tema Revisión de Diseño de la Base de Datos

Se concentró en un documento para revisar que la Base de datos quedará conformada por 4 tablas, cuentas, movimiento, rubros y subrubros.

Permitiendo, que el usuario pueda registrar sus gastos, y estos gastos sean añadidos a una cuenta donde cada cuenta, manejará los movimientos, si son entrada o salida.

**Compromisos asumidos**

|  |  |
| --- | --- |
| Descripción | Responsable |
| Trabajar en la codificación del proyecto en base al diseño de la Base de datos anteriormente evaluado y revisado. | Ignacio Martínez |
| Verificar que al término de la codificación, efectivamente, se hayan tomado en cuenta todos los requerimientos que establece el cliente. | Mayra Tejeda |

**Temas pendientes**

1. No aplica

**Próxima Reunión:**

Será programada para el martes 15 de abril 2016